# Project Minimal Cashflow

Finale Document – UVP, MVP & CSV Strategie

Datum: 02-12-2025

Lead: Manasse Visser

# Definitieve UVP & MVP Scope

## Definitieve UVP:

"Privacy-first budgetapp die bankdata automatisch verwerkt zonder bankkoppeling — controle over cashflow, ook bij contant geld of onregelmatig inkomen."

## MVP 1.0 – 3 Kernfuncties:

### Setup:

• PIN/Biometrie

• Privacy-first data model

• Flexibele account types

### Invoer:

• Handmatige invoer

• Categorisering gekoppeld aan invoer

• CSV-import met bank-presets (ING, Rabobank, ABN AMRO)

### Dashboard:

• Basisrapportage en cashflow-overzicht

## CSV-Import Strategie & Onderzoek

Ondersteunde banken: ING, Rabobank, ABN AMRO, Bunq, Knab, SNS.

### Belangrijkste inzichten:

• CSV breed ondersteund door NL banken

• Variatie in headers en scheidingstekens per bank

• Rabobank biedt rijke metadata voor categorisatie

• ABN AMRO beperkt, vereist fallback parser

Aanbevolen limiet: 3 maanden (90 dagen) voor bulk-import.

## n8n Workflow Architectuur

### Stappen:

1. Upload CSV → Detect Bank → Parse & Clean

2. Bank-presets voor ING, Rabobank, ABN AMRO

3. Map naar Unified Data Model

4. Validatie & Duplicaatherkenning

5. Output naar JSON/Database

## Beslissingsmatrix (Versie 2.0)

Feature B (CSV-import) herwaardeerd van MVP+ naar MVP 1.0.

### Rationale:

• Essentieel voor UVP: Privacy + gemak

• Vertrouwen-kritiek: eerste actie moet slagen

• Technisch haalbaar met n8n en presets

## Implementatie Roadmap

Fase 1: ING + Rabobank + ABN AMRO

Fase 2: Bunq + Knab + SNS

Fase 3: Automatische categorisatie (MVP+)

## Formeel GO/STOP Beslissingskader

GO-criteria: UVP onderscheidend, scope minimaal, haalbaar binnen 12 weken.

STOP-signalen: Technische risico's te hoog, budget ontoereikend.