# Project Minimal Cashflow

Finale Document – UVP, MVP & CSV Strategie

Datum: 02-12-2025

Lead: Manasse Visser

# Definitieve UVP & MVP Scope

## Definitieve UVP:

"Privacy-first budgetapp die bankdata automatisch verwerkt zonder bankkoppeling — controle over cashflow, ook bij contant geld of onregelmatig inkomen."

## MVP 1.0 – 3 Kernfuncties:

### Setup:

• PIN/Biometrie

• Privacy-first data model

• Flexibele account types

### Invoer:

• Handmatige invoer

• Categorisering gekoppeld aan invoer

• CSV-import met bank-presets (ING, Rabobank, ABN AMRO)

### Dashboard:

• Basisrapportage en cashflow-overzicht

## CSV-Import Strategie & Onderzoek

Ondersteunde banken: ING, Rabobank, ABN AMRO, Bunq, Knab, SNS.

### Belangrijkste inzichten:

• CSV breed ondersteund door NL banken.

• Limiet: 3 maanden (90 dagen) voor bulk-import.

• Parsing uitdagingen: variabele headers, scheidingstekens.

• Rabobank biedt rijke metadata voor categorisatie.

## n8n Workflow Architectuur (CSV Parsing)

### Stappen:

1. Upload CSV-bestand

2. Detecteer banktype (headers)

3. Parse & Clean (bank-specifieke parser)

4. Map naar uniform datamodel

5. Validatie & duplicaatcontrole

6. Output naar JSON/Database

## Beslissingsmatrix – Feature Prioritering (Versie 2.0)

Feature B (CSV-import) herwaardeerd van MVP+ naar MVP 1.0.

### Rationale:

• UVP-fit: verhoogd door CSV-onderzoek.

• Vertrouwen: robuuste import cruciaal voor onboarding.

• Effort: +2-3 weken, gerechtvaardigd door strategische waarde.

## Implementatie Roadmap

Fase 1: ING + Rabobank + ABN AMRO presets.

Fase 2: Uitbreiding naar Bunq, Knab, SNS.

Fase 3: Automatische categorisatie & UX-optimalisatie.

## Formeel GO/STOP Beslissingskader

### Criteria voor GO:

• UVP onderscheidend vs concurrentie.

• Scope haalbaar binnen 8-12 weken.

• Budget beschikbaar.