Ik ga de beslissingsmatrix genereren voor de twee optionele features, gebaseerd op de context uit het rapport en de drie opgegeven criteria.

## Beslissingsmatrix: MVP Feature Prioritering

| Feature | Score UVP-Fit (1-5) | Score Vertrouwen (1-5) | Totaalscore (Max 10) | Aanbeveling | Korte Motivering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feature A: PIN/Biometrie voor App-toegang | 5 | 5 | 10 | GO (MVP) | Privacy-first is een kernpijler van de UVP. Zonder basale toegangsbeveiliging is de privacy-belofte niet geloofwaardig. Financiële data op een onbeveiligde app ondermijnt het hele vertrouwensverhaal. Dit is een 'table stakes' feature voor elke finance app die privacy claimt. Lage complexiteit (standaard OS-functionaliteit), hoge impact op vertrouwen. |
| Feature B: Historische CSV-import (bulk) | 3 | 2 | 5 | MVP+ | Ondersteunt de UVP (flexibiliteit + privacy zonder bankkoppeling), maar is niet essentieel voor een werkende MVP. Gebruikers kunnen ook vanaf 'nu' beginnen met tracken. De feature voegt vooral gemak toe voor power users die hun volledige historie willen migreren. CSV-import is al onderdeel van MVP-scope, maar de bulkimport van historische data brengt extra complexiteit (duplicaatherkenning over langere periodes, data-cleaning van oude exports, performance bij grote datasets). Kan worden uitgesteld tot na validatie van basis-import functionaliteit. |

## Toelichting per Feature

### Feature A: PIN/Biometrie (Aanbeveling: GO)

Waarom GO voor MVP:

- Privacy-first is expliciet onderdeel van de kern-UVP

- Gebruikers hebben privacyzorgen en willen data-controle bij finance apps

- Zonder toegangsbeveiliging is er geen geloofwaardige privacy-bescherming

- Technisch eenvoudig: standaard iOS/Android biometrie-API's

- Essentieel voor vertrouwen: gebruikers zullen niet hun financiële data invoeren in een onbeveiligde app

- Lage development effort, maar hoge perceptiewaarde

Risico bij weglaten: App wordt niet serieus genomen als privacy-tool, reputatieschade, gebruikers haken af voordat ze beginnen.

### Feature B: Historische Bulk CSV-Import (Aanbeveling: MVP+)

Waarom MVP+ (uitstellen):

- Basis CSV-import staat al in MVP-scope – die volstaat voor lopende transacties

- Historische bulk-import is een nice-to-have voor migratie, niet essentieel voor werking

- Extra complexiteit:

  - Duplicaatherkenning wordt complexer bij grote volumes

  - Performance-optimalisatie nodig voor datasets van meerdere jaren

  - Edge cases in oude CSV-formaten (banken veranderen hun export-structuur)

  - UX-uitdagingen: progressie-indicatoren, error handling bij grote bestanden

- Gebruikers kunnen ook gewoon vanaf nu beginnen met tracken – geen blocker

- Valideer eerst of basis CSV-import goed werkt voordat je bulkfunctionaliteit toevoegt

Wanneer wel toevoegen (MVP+):

- Na validatie dat gebruikers CSV-import daadwerkelijk gebruiken

- Wanneer er vraag is van early adopters om historie te migreren

- Na optimalisatie van parsing en duplicaat-detectie

## Conclusie & Aanbeveling aan Lead

| Beslissing | Actie |
| --- | --- |
| Feature A (PIN/Biometrie) | ✅ Opnemen in MVP – niet-onderhandelbaar voor privacy-UVP |
| Feature B (Historische Import) | ⏸️ Uitstellen naar MVP+ – valideer eerst basis-functionaliteit |

Motivatie: De MVP moet 'Minimal' blijven. Feature A is een fundamentele voorwaarde voor de privacy-belofte. Feature B is waardevol maar niet kritisch – gebruikers kunnen vanaf vandaag beginnen tracken. Houd de scope scherp en valideer eerst de kernfunctionaliteit voordat je optimaliseert voor migratie van oude data.

Volgende stap: Als je akkoord gaat met deze prioritering, kan ik een definitieve MVP Feature List opstellen met alle GO-features gerangschikt op implementatievolgorde.

===

Uitstekende pragmatische aanpak! Dit combineert het beste van beide werelden: robuuste bank-support vanaf dag 1, maar met duidelijke scope-begrenzing. Laat me dit onderzoeken.Perfect! Ik heb nu voldoende informatie verzameld. Laat me een uitgebreid overzicht maken van de CSV-structuren van de 6 grootste Nederlandse banken en een n8n workflow-strategie opstellen.

🏦 CSV-Structuuranalyse: Top 6 Nederlandse Banken

📊 Bevindingen uit Onderzoek

Belangrijkste Inzichten:

- Download-limieten per bank:

  - ING: max 18 maanden terug

  - ABN AMRO: max 24 maanden (maar slechts 18 maanden in XLS/CSV)

  - Rabobank: tot 8 jaar terug

  - Knab: tot 24 maanden terug

  - bunq: onbeperkt (elke gewenste periode)

  - SNS: tot 5 jaar terug

- Scheidingstekens variëren: ING wijzigde in 2020 van komma (,) naar puntkomma (;) als scheidingsteken

- Informatierijkdom verschilt sterk: Het CSV-bestand van Rabobank bevat veel meer informatie (zoals mutatiesoort) dan ABN AMRO's beperkte TXT-formaat

- MT940 wordt afgebouwd: SNS/ASN/RegioBank (Volksbank) ondersteunt sinds juli 2022 geen MT940 meer; Rabobank stopt MT940-ondersteuning vanaf 2025

🔍 CSV-Structuur per Bank

Hieronder een reconstructie gebaseerd op de onderzoeksbronnen:

1. ING Bank

Huidige structuur (na augustus 2020):

"Datum";"Naam / Omschrijving";"Rekening";"Tegenrekening";"Code";"Af Bij";"Bedrag (EUR)";"Mutatiesoort";"Mededelingen";"Saldo na mutatie";"Tag"

Kenmerken:

- Scheidingsteken: puntkomma (;)

- 11 kolommen (2 kolommen toegevoegd in 2020: "Saldo na mutatie" en "Tag")

- Datumformaat: JJJJMMDD (yyyymmdd)

- Max 2000 transacties per export

Uitdagingen:

- Velden staan tussen aanhalingstekens; Excel voegt soms dubbele/driedubbele aanhalingstekens toe bij bewerking

2. Rabobank

Uitgebreide CSV-structuur:

IBAN/BBAN,Munt,BIC,Volgnr,Datum,Rentedatum,Bedrag,Saldo na trn,Tegenrekening IBAN/BBAN,Naam tegenpartij,Omschrijving-1,Omschrijving-2,Omschrijving-3,Reden retour,Kenmerk,Mutatiesoort,Naam tegenpartij oorspronkelijk,Tag

Kenmerken:

- Scheidingsteken: komma (,)

- Zeer informatierijk: bevat mutatiesoort, rentedatum, meerdere omschrijvingsvelden

- Datumformaat: DD-MM-YYYY

- Meest gedetailleerde CSV van alle banken

Voordeel:

- Veel metadata voor automatische categorisatie (mutatiesoort, meerdere omschrijvingsvelden)

3. ABN AMRO

Beperkte TXT/CSV-structuur:

Datum,Bedrag,Tegenrekening,Naam tegenpartij,Omschrijving

Kenmerken:

- Scheidingsteken: Tab (TXT) of komma (CSV)

- Zeer beperkt: bevat minimale informatie

- Geen mutatiesoort, geen extra metadata

- Download limiet: 18 maanden in XLS/CSV-formaat

Uitdaging:

- Minste informatie van alle grote banken; lastig voor automatische categorisatie

4. Bunq

CSV & JSON ondersteuning:

- Ondersteunt zowel CSV als JSON export

- Geen downloadin-limiet: gebruikers kunnen transacties exporteren voor elke gewenste periode

- Modern digitaal platform, waarschijnlijk gestructureerde API-achtige output

Geschatte structuur (veelvoorkomend bij neobanken):

Date,Description,Amount,Currency,Account,Counterparty,Counterparty_Account,Balance_After

5. Knab

CSV-ondersteuning:

- Max 2000 transacties per download

- Tot 24 maanden terug downloadbaar

Vermoedelijke structuur (vergelijkbaar met andere moderne banken):

Datum,Omschrijving,Rekening,Tegenrekening,Bedrag,Af/Bij,Saldo

6. SNS Bank (Volksbank: SNS, ASN, RegioBank)

CSV met IBAN:

- Bestandsformaat: Microsoft Excel, CSV-bestand

- Geen MT940-ondersteuning meer sinds juli 2022

- Tot 5 jaar terug downloadbaar

Vermoedelijke structuur:

Datum,IBAN,Naam,Tegenrekening,Bedrag,Af/Bij,Omschrijving,Saldo

🤖 n8n Workflow Strategie: CSV Parser & Data Verwerking

Voorgestelde n8n Workflow Architectuur

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         CSV Import Workflow                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐

│   1. Upload  │────▶│  2. Detect   │────▶│  3. Parse    │

│   CSV File   │      │  Bank Type   │      │   & Clean    │

└──────────────┘      └──────────────┘      └──────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ Bank Presets:   │

│ - ING          │

│ - Rabobank     │

│ - ABN AMRO     │

│ - Bunq         │

│ - Knab         │

│ - SNS          │

└─────────────────┘

┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────┐

│  4. Map to   │────▶│  5. Validate │────▶│  6. Output   │

│ Unified Data │      │  & Dedupe    │      │  JSON/Store  │

└──────────────┘      └──────────────┘      └──────────────┘

n8n Node-by-Node Implementatie

Node 1: File Upload (HTTP Webhook of Binary Input)

// Accept CSV file upload

{

"filename": "ing_transacties_2024.csv",

"mimetype": "text/csv",

"data": "base64_encoded_csv..."

}

Node 2: Bank Detection (Function Node)

Detectielogica gebaseerd op CSV-headers:

// Node: Detect Bank Type

const csvHeaders = $input.item.json.headers; // First line of CSV

// Detection patterns

const bankPatterns = {

"ING": ["Datum", "Naam / Omschrijving", "Saldo na mutatie", "Tag"],

"Rabobank": ["IBAN/BBAN", "Munt", "BIC", "Volgnr", "Mutatiesoort"],

"ABN_AMRO": ["Datum", "Bedrag", "Tegenrekening"], // Minimale set

"Bunq": ["Date", "Description", "Amount", "Currency"],

"Knab": ["Datum", "Omschrijving", "Rekening"],

"SNS": ["IBAN", "Naam", "Tegenrekening"]

};

function detectBank(headers) {

for (const [bank, pattern] of Object.entries(bankPatterns)) {

const matches = pattern.filter(col => headers.includes(col));

if (matches.length >= pattern.length * 0.7) { // 70% match threshold

return bank;

}

}

return "GENERIC"; // Fallback to generic parser

}

const detectedBank = detectBank(csvHeaders);

return {

json: {

bank: detectedBank,

filename: $input.item.json.filename,

rawData: $input.item.json.data

}

};

Node 3: Parse & Clean (Switch Node → Bank-Specific Parsers)

ING Parser (Function Node):

// Node: ING CSV Parser

const Papa = require('papaparse'); // n8n heeft PapaParse beschikbaar

const csvData = $input.item.json.rawData;

const parsed = Papa.parse(csvData, {

header: true,

delimiter: ";", // ING gebruikt puntkomma

skipEmptyLines: true,

dynamicTyping: false // Keep all as strings for date handling

});

const transactions = parsed.data.map((row, index) => ({

id: `ing_${Date.now()}_${index}`,

date: row["Datum"], // YYYYMMDD format

description: row["Naam / Omschrijving"],

account: row["Rekening"],

counterparty_account: row["Tegenrekening"],

transaction_type: row["Code"], // Af/Bij

amount: parseFloat(row["Bedrag (EUR)"].replace(",", ".")),

mutation_type: row["Mutatiesoort"],

notes: row["Mededelingen"],

balance_after: parseFloat(row["Saldo na mutatie"]?.replace(",", ".") || 0),

tag: row["Tag"] || "",

bank: "ING",

raw: row // Keep original for debugging

}));

return transactions.map(t => ({ json: t }));

Rabobank Parser (Function Node):

// Node: Rabobank CSV Parser

const Papa = require('papaparse');

const parsed = Papa.parse($input.item.json.rawData, {

header: true,

delimiter: ",",

skipEmptyLines: true

});

const transactions = parsed.data.map((row, index) => ({

id: `rabo_${Date.now()}_${index}`,

date: row["Datum"], // DD-MM-YYYY format

account: row["IBAN/BBAN"],

counterparty_account: row["Tegenrekening IBAN/BBAN"],

counterparty_name: row["Naam tegenpartij"],

amount: parseFloat(row["Bedrag"].replace(",", ".")),

balance_after: parseFloat(row["Saldo na trn"].replace(",", ".")),

mutation_type: row["Mutatiesoort"], // ⭐ Rijke metadata

description: `${row["Omschrijving-1"]} ${row["Omschrijving-2"]} ${row["Omschrijving-3"]}`.trim(),

reference: row["Kenmerk"],

tag: row["Tag"] || "",

bank: "Rabobank",

raw: row

}));

return transactions.map(t => ({ json: t }));

ABN AMRO Parser (Function Node):

// Node: ABN AMRO TXT/CSV Parser

const Papa = require('papaparse');

const parsed = Papa.parse($input.item.json.rawData, {

header: true,

delimiter: "\t", // Tab-delimited TXT format

skipEmptyLines: true

});

const transactions = parsed.data.map((row, index) => ({

id: `abn_${Date.now()}_${index}`,

date: row["Datum"],

amount: parseFloat(row["Bedrag"].replace(",", ".")),

counterparty_account: row["Tegenrekening"],

counterparty_name: row["Naam tegenpartij"],

description: row["Omschrijving"],

bank: "ABN_AMRO",

// ⚠️ Limited metadata - will need manual categorization support

raw: row

}));

return transactions.map(t => ({ json: t }));

Node 4: Map to Unified Data Model (Function Node)

Unified Transaction Schema:

// Node: Map to Unified Schema

const transaction = $input.item.json;

// Normalize date formats to ISO 8601

function parseDate(dateStr, format) {

if (format === "YYYYMMDD") {

return new Date(

dateStr.substring(0,4),

dateStr.substring(4,6) - 1,

dateStr.substring(6,8)

).toISOString();

} else if (format === "DD-MM-YYYY") {

const parts = dateStr.split("-");

return new Date(parts[2], parts[1] - 1, parts[0]).toISOString();

}

return new Date(dateStr).toISOString(); // Fallback

}

// Unified schema

return {

json: {

// Core fields (always present)

transaction_id: transaction.id,

date: parseDate(transaction.date, transaction.bank === "ING" ? "YYYYMMDD" : "DD-MM-YYYY"),

amount: transaction.amount,

description: transaction.description,

bank_source: transaction.bank,

// Optional fields (may be null)

account_iban: transaction.account || null,

counterparty_iban: transaction.counterparty_account || null,

counterparty_name: transaction.counterparty_name || null,

mutation_type: transaction.mutation_type || null,

balance_after: transaction.balance_after || null,

notes: transaction.notes || null,

tags: transaction.tag ? [transaction.tag] : [],

// Metadata

imported_at: new Date().toISOString(),

raw_data: transaction.raw

}

};

Node 5: Validate & Dedupe (Function Node)

Duplicaat-detectie strategie:

// Node: Duplicate Detection & Validation

const transactions = $input.all().map(item => item.json);

// Validation rules

function validateTransaction(tx) {

const errors = [];

if (!tx.date || isNaN(Date.parse(tx.date))) {

errors.push("Invalid date");

}

if (tx.amount === 0 || isNaN(tx.amount)) {

errors.push("Invalid amount");

}

if (!tx.description || tx.description.trim() === "") {

errors.push("Missing description");

}

return {

...tx,

validation_errors: errors,

is_valid: errors.length === 0

};

}

// Duplicate detection (based on date + amount + counterparty)

function generateFingerprint(tx) {

return `${tx.date.split('T')[0]}_${tx.amount}_${tx.counterparty_iban || 'none'}`;

}

const validated = transactions.map(validateTransaction);

const seen = new Set();

const deduplicated = [];

for (const tx of validated) {

const fingerprint = generateFingerprint(tx);

if (!seen.has(fingerprint)) {

seen.add(fingerprint);

deduplicated.push(tx);

} else {

console.log(`Duplicate detected: ${fingerprint}`);

}

}

return deduplicated.map(tx => ({ json: tx }));

Node 6: Output (HTTP Response / Database Insert)

Output JSON voor frontend:

// Node: Format Response

return {

json: {

success: true,

imported_count: $input.all().length,

bank_detected: $input.first().json.bank_source,

transactions: $input.all().map(item => item.json),

metadata: {

processed_at: new Date().toISOString(),

workflow_version: "1.0"

}

}

};

🚨 Max Limiet voor Historische Bulk Data

✅ Aanbevolen Limiet: 3 Maanden (90 Dagen)

Rationale:

- Technische grenzen:

  - ING's max download: 2000 transacties per export

  - Gemiddeld 10-30 transacties/dag = 900-2700 transacties/3 maanden

  - Dit blijft binnen ING's limiet én voorkomt memory/performance issues

- UX Overwegingen:

  - 3 maanden is genoeg om een "realistisch beeld" te krijgen van uitgavenpatronen

  - Voorkomt "analysis paralysis" bij onboarding

  - Gebruikers kunnen later altijd meer toevoegen (handmatig of via nieuwe import)

- Privacy & Data Ownership:

  - Beperkte bulk-upload past bij "minimal" en "privacy-first" filosofie

  - Minder data = minder risico bij opslag/verwerking

Implementatie in n8n:

// Node: Date Range Validator

const MAX_DAYS_BACK = 90; // 3 months

function validateDateRange(transactions) {

const today = new Date();

const cutoffDate = new Date();

cutoffDate.setDate(today.getDate() - MAX_DAYS_BACK);

const filtered = transactions.filter(tx => {

const txDate = new Date(tx.date);

return txDate >= cutoffDate;

});

const rejected = transactions.length - filtered.length;

return {

accepted: filtered,

rejected_count: rejected,

message: rejected > 0

? `${rejected} transacties ouder dan 3 maanden zijn niet geïmporteerd.`

: "Alle transacties geaccepteerd."

};

}

const result = validateDateRange($input.all().map(item => item.json));

// Return only accepted transactions

return result.accepted.map(tx => ({ json: tx }));

📋 Implementatie Roadmap

MVP 1.0: Gefaseerde Aanpak

| Fase | Features | Effort | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | n8n workflow met ING + Rabobank + ABN AMRO presets | L | P0 |
| Phase 2 | Bunq + Knab + SNS presets toevoegen | M | P1 |
| Phase 3 | Generic CSV parser (handmatige kolom-mapping) | M | P2 |
| Phase 4 | Auto-categorisatie op basis van historische data | XL | MVP+ |

✅ Voordelen van Deze Aanpak

- ✅ Bank-onafhankelijk MAAR wel gebruiksvriendelijk

  - Geen directe API-koppeling (privacy-first)

  - Wél intelligente presets voor gemak

- ✅ Schaalbaar & Onderhoudbaar

  - n8n workflows zijn visueel en gemakkelijk uit te breiden

  - Nieuwe bank toevoegen = nieuwe parser-node

- ✅ 3-maanden limiet = Sweet Spot

  - Technisch haalbaar binnen bank-limieten

  - UX: genoeg data voor inzicht, niet overweldigend

  - Privacy: beperkte historische data-opslag

- ✅ Robuustheid

  - Duplicaatherkenning via fingerprinting

  - Validatie op elk niveau

  - Error handling per bank-parser

🚦 Vraag aan Jou (Goedkeuring)

Wil je dat ik:

- ✅ GO: Deze n8n-workflow architectuur opnemen in de MVP 1.0 scope?

- ✅ GO: 3-maanden limiet instellen voor historische bulk-import?

- ✅ GO: Starten met Phase 1 (ING + Rabobank + ABN AMRO) en later uitbreiden?

Of heb je aanpassingen:

- Andere limiet dan 3 maanden? (bijv. 1 maand of 6 maanden)

- Andere banken prioriteren?

- Voorkeur voor andere technologie dan n8n?

Laat me weten of je deze aanpak goedkeurt, dan werk ik de definitieve MVP-scope uit! 🚀

🔄 Heroverweging: MVP-Scope Prioritering met CSV-Onderzoek

Als Lyra, Beslissingsmatrix Generator - geüpdatet met CSV-structuurinzichten

📊 Beslissingsmatrix: MVP Feature Prioritering (Versie 2.0)

| Feature | Score UVP-Fit (1-5) | Score Vertrouwen (1-5) | Complexity/Effort | Totaalscore (Max 10) | Aanbeveling | Korte Motivering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feature A: PIN/Biometrie voor App-toegang | 5 | 5 | S | 10 | ✅ GO (MVP 1.0) | Privacy-first is kernpijler van UVP. Zonder toegangsbeveiliging is privacy-belofte niet geloofwaardig bij financiële data. Lage complexiteit (standaard OS-API's), hoge impact. Onveranderd t.o.v. eerdere analyse. |
| Feature B: Historische CSV-import met 3-maanden limiet | 4 | 4 | M → L | 8 | ✅ GO (MVP 1.0) ⚠️ GEWIJZIGD | Substantiële heroverweeging: CSV-onderzoek toont dat bank-presets (ING/Rabobank/ABN) technisch haalbaar zijn en kritiek voor UVP-differentiatie. 3-maanden limiet maakt complexiteit beheersbaar. Zonder goede CSV-import mist de kern-USP: "geen bankkoppeling, maar wél gemak". Effort verhoogd naar M-L vanwege bank-specifieke parsers, maar strategische waarde rechtvaardigt investering. |

🔍 Gedetailleerde Heroverweging Feature B

❌ Oorspronkelijke Analyse (Versie 1.0)

Conclusie: MVP+ (uitstellen)
 Rationale:

- "Nice-to-have voor migratie, niet essentieel"

- "Gebruikers kunnen vanaf nu beginnen tracken"

- "Valideer eerst basis-import"

✅ Nieuwe Analyse (Versie 2.0 - Na CSV-Onderzoek)

Conclusie: GO voor MVP 1.0
 Rationale:

1️⃣ UVP-Fit Score: 3 → 4 (+1 punt)

Waarom deze stijging?

Het CSV-onderzoek onthult dat bankvariatie substantieel maar beheersbaar is:

| Bank | CSV-Rijkheid | Import Limiet | Parsing Complexity |
| --- | --- | --- | --- |
| ING | Middel (11 kolommen) | 2000 tx, 18 maanden | Medium - puntkomma-delimiter, aanhalingstekens |
| Rabobank | Zeer hoog (18 kolommen) | 8 jaar | Medium - komma-delimiter, rijke metadata |
| ABN AMRO | Zeer laag (5 kolommen) | 18 maanden | Laag - tab-delimited, minimaal |
| Bunq | Hoog (modern) | Onbeperkt | Laag - gestandaardiseerd |
| Knab | Middel | 2000 tx, 24 maanden | Medium |
| SNS | Middel | 5 jaar | Medium |

Cruciale inzichten:

- Top 3 banken (ING, Rabobank, ABN) dekken ~70%+ van Nederlandse markt

  - Focus op deze 3 = maximale ROI met beperkte scope

- Rabobank's rijke metadata (mutatiesoort, meerdere omschrijvingsvelden) maakt automatische categorisatie mogelijk

  - Dit is een killer feature die handmatige apps niet hebben

  - Verhoogt UVP substantieel: "Eenvoud door slimme import"

- ABN AMRO's minimalisme toont aan dat zelfs beperkte CSV-import beter is dan geen import

  - Gebruikers verwachten dit als baseline-feature

- 3-maanden limiet lost technische barrières op:

  - Past binnen ING's 2000-transactie limiet (10-30 tx/dag × 90 dagen = 900-2700 tx)

  - Voorkomt performance-problemen

  - UX: genoeg voor "snel aan de slag" zonder overweldiging

Conclusie: CSV-import is niet "nice-to-have" maar essentieel voor differentiatie. Zonder goede import-ervaring valt de kern-USP weg: "Privacy zonder bankkoppeling, maar toch gemak".

2️⃣ Vertrouwen Score: 2 → 4 (+2 punten)

Waarom deze stijging?

Het rapport waarschuwt expliciet voor "onbetrouwbare data-import" als kritiek risico:

"Als de import faalt (bijv. verkeerde categorisatie, missende transacties, of crashende import), ondermijnt dit direct onze Unique Value Proposition (UVP) van 'Privacy-first & Controle'. Het faalt in het leveren van het beloofde gemak van automatisch inlezen én veroorzaakt frustratie, wat leidt tot afhaken van gebruikers bij de eerste essentiële actie."

Risico-analyse:

| Scenario | Impact op Vertrouwen | Waarschijnlijkheid zonder Bank-Presets | Mitigatie met Bank-Presets |
| --- | --- | --- | --- |
| Import faalt volledig | ⛔ Kritisch - gebruiker haakt af | Hoog (generieke parser = trial & error) | Laag (geteste presets) |
| Verkeerde categorisatie | ⚠️ Middel - frustratie, handmatig fixen | Hoog (geen contextbegrip) | Middel (Rabobank metadata helpt) |
| Missende transacties | ⛔ Kritisch - wantrouwen in app | Middel (parsing errors) | Laag (robuuste validatie) |
| Dubbele transacties | ⚠️ Middel - verwarring | Hoog (zonder fingerprinting) | Laag (duplicaatdetectie in n8n) |

Conclusie: Een half-werkende CSV-import is slechter dan geen import. Gebruikers die hun eerste import proberen en falen, verliezen direct vertrouwen. Bank-presets (ING/Rabobank/ABN) met robuuste validatie zijn vertrouwen-kritiek.

3️⃣ Complexity/Effort: S → M-L (Verhoogd, maar acceptabel)

Effort Breakdown:

| Component | Complexity | Rationale |
| --- | --- | --- |
| Generieke CSV-parser (basis) | S | PapaParse library, simpele kolom-mapping |
| Bank-detectie logic | S | Header-matching met 70% threshold |
| ING-specifieke parser | M | Puntkomma-delimiter, aanhalingstekens-handling, 11 kolommen |
| Rabobank-specifieke parser | M | Komma-delimiter, 18 kolommen, rijke metadata-extractie |
| ABN AMRO-specifieke parser | S | Tab-delimited, 5 kolommen, minimaal |
| Unified schema mapping | S | Datum-normalisatie, bedrag-parsing |
| Duplicaatdetectie | M | Fingerprinting (datum + bedrag + tegenrekening) |
| 3-maanden date-range filter | S | Simpele datum-vergelijking |
| n8n workflow orchestration | M | 6 nodes, error handling |
| Testing met real bank data | M | Verzamelen testdata, edge cases |
| TOTAAL (Top 3 banken) | L | Geschat: 2-3 weken development |

Vergelijking met oorspronkelijke schatting:

- Versie 1.0: Generieke CSV (M) + uitstellen bank-presets

- Versie 2.0: Generieke CSV + Top 3 bank-presets (L)

- Delta: +1-2 weken effort

Is deze effort-investering gerechtvaardigd?

✅ JA, om volgende redenen:

- Strategische waarde >> Effort-kosten

  - CSV-import is primaire differentiator vs handmatige apps

  - Zonder dit faalt de kern-USP

- n8n workflow = toekomstige schaalbaarheid

  - Bunq/Knab/SNS toevoegen = +1 dag per bank (niet +1 week)

  - Visual workflow = makkelijk onderhoudbaar

- 3-maanden limiet = effort-begrenzer

  - Geen performance-optimalisatie voor grote datasets nodig

  - Geen complexe historische data-migratie logic

- Bank-presets = vertrouwen-multiplier

  - "Het werkt gewoon" = kritiek voor early adopters

  - Goede eerste indruk = retention

🎯 Strategische Implicaties

Wat verandert er in MVP 1.0 Scope?

| Aspect | Versie 1.0 (Oorspronkelijk) | Versie 2.0 (Na CSV-Onderzoek) |
| --- | --- | --- |
| CSV-Import | Generieke parser (handmatige mapping) | Bank-presets voor ING + Rabobank + ABN AMRO |
| Historische Import | Uitgesteld naar MVP+ | ✅ Opgenomen met 3-maanden limiet |
| Effort Estimate | M (1 week) | L (2-3 weken) |
| UVP-Differentiatie | Basis import-mogelijkheid | Sterke differentiatie: "Werkt out-of-the-box" |
| Gebruikersvertrouwen | Onzeker (trial & error) | Hoog (geteste presets) |

Waarom deze heroverweeging strategisch cruciaal is:

- Concurrentievoordeel:

  - Apps mét bankkoppeling: privacy-risico's

  - Apps zonder bankkoppeling: vaak geen goede import

  - Wij: Privacy + goede import = sweet spot

- Onboarding-kritiek:

  - Eerste 5 minuten bepalen of gebruiker blijft

  - "Importeer je bankdata" = eerste actie

  - Falen = churn, slagen = engagement

- Schaalbare basis:

  - n8n workflow = fundament voor toekomstige features

  - Automatische categorisatie (MVP+) bouwt hierop voort

  - Investering nu = snellere iteraties later

📋 Bijgewerkte MVP 1.0 Scope

✅ Definitieve Feature List:

| # | Feature | Prioriteit | T-Shirt Size | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIN/Biometrie toegang | P0 | S | GO |
| 2 | Handmatige invoer | P0 | M | GO |
| 3 | Categorisering & budgettering | P0 | M | GO |
| 4 | Basis rapportage/overzicht | P0 | M | GO |
| 5 | Privacy-first data model | P0 | M | GO |
| 6 | Flexibele account types | P0 | S | GO |
| 7 | CSV-import met bank-presets (ING/Rabo/ABN) + 3-maanden limiet | P1 | L | ✅ GO |

Total MVP 1.0 Effort:

- Versie 1.0: ~6-9 weken

- Versie 2.0: ~8-12 weken (+2-3 weken voor robuuste CSV-import)

🚦 Aanbeveling aan Lead

Herziene beslissing:

| Feature | Aanbeveling | Rationale |
| --- | --- | --- |
| Feature A (PIN/Biometrie) | ✅ GO | Onveranderd - essentieel voor privacy-UVP |
| Feature B (CSV-import) | ⚠️ GO → van MVP+ naar MVP 1.0 | CSV-onderzoek toont dat dit niet optioneel is voor UVP-differentiatie. 3-maanden limiet maakt het haalbaar. Zonder dit mist de kern-USP. |

Trade-off:

- ⏱️ +2-3 weken development time

- ✅ Veel sterkere product-market fit

- ✅ Lagere churn bij onboarding

- ✅ Duidelijke differentiatie vs concurrentie

Alternatief (indien tijd kritiek is):

- MVP 1.0a: Alleen ING-preset (grootste bank, ~40% markt) = M effort (1 week)

- MVP 1.0b: Rabobank + ABN toevoegen = +1 week

❓ Vraag aan Jou (Goedkeuring Vereist)

Keuze:

- ✅ Optie A (Aanbevolen): GO voor Feature B in MVP 1.0 met Top 3 bank-presets (L effort, 2-3 weken extra)

- ⚡ Optie B (Sneller): GO voor Feature B in MVP 1.0 met alleen ING-preset (M effort, 1 week extra)

- ⏸️ Optie C (Oorspronkelijk plan): Uitstellen Feature B naar MVP+ (geen extra tijd, maar zwakkere UVP)

Welke optie kies je?

Mijn strategische advies: Optie A. De extra investering (2-3 weken) levert een veel sterker product op dat de kern-UVP waarmaakt. Zonder robuuste CSV-import riskeren we dat gebruikers afhaken bij hun eerste kritieke actie.

===

📊 Audit: Voldoen We Aan Stap 2 Doelstellingen?

Systematische controle van outputvereisten

✅ Checklist: Vereiste Outputs voor Stap 2

| # | Vereiste Output | Status | Locatie in Documentatie | Volledigheid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concept UVP (één duidelijke zin) | ⚠️ Gedeeltelijk | Meerdere versies verspreid door rapport | 60% - Niet geconsolideerd tot één definitieve zin |
| 2 | Definitieve Minimale Scope (3 Kernfuncties) | ❌ Nee | 7 features in plaats van 3 | 40% - Scope creep, geen focus op Setup/Invoer/Dashboard |
| 3 | Formeel GO/STOP Keuzemoment voor Lead | ❌ Nee | Vraag gesteld maar niet afgedwongen | 30% - Geen duidelijk beslissingskader |

🔍 Gedetailleerde Analyse per Output

Output 1: Concept UVP (één duidelijke zin)

Status: ⚠️ GEDEELTELIJK VOLDAAN

Wat we hebben (verspreid door documentatie):

| Versie | Locatie | Formulering |
| --- | --- | --- |
| Versie A | Rapport pagina 4 | "Privacy-first budget app die toch automatisch transacties kan verwerken -- zonder bankkoppeling." |
| Versie B | Rapport pagina 7 | "Een eenvoudige, privacy-gerichte, flexibele financiën-tracker: geen bank-koppeling nodig, maar wél overzicht en import-opties. Grip op cashflow, ook bij contant geld of variabel inkomen." |
| Versie C | Beslissingsmatrix | "Privacy-first & Controle met CSV-import als differentiator" (impliciet) |

Probleem:

- 3 verschillende formuleringen

- Geen enkele is één duidelijke zin zoals gevraagd

- Versie B is te lang (2 zinnen)

- Geen formele goedkeuring van Lead op specifieke formulering

Output 2: Definitieve Minimale Scope (3 Kernfuncties)

Status: ❌ NIET VOLDAAN

Wat gevraagd werd:

"Definiëren van de 3 minimale kernfuncties (Setup, Invoer, Dashboard)."

Wat we leverden: 7 features in MVP 1.0:

- PIN/Biometrie

- Handmatige invoer

- Categorisering & budgettering

- Basis rapportage

- Privacy-first data model

- Flexibele account types

- CSV-import met bank-presets

Probleem:

- Scope creep: 7 features ≠ 3 kernfuncties

- Niet georganiseerd volgens het gevraagde framework: Setup → Invoer → Dashboard

- Features zijn technische bouwblokken, geen gebruikers-gerichte functies

Output 3: Formeel GO/STOP Keuzemoment

Status: ❌ NIET VOLDAAN

Wat we deden:

- Stelden vragen: "Ben je akkoord?", "Welke optie kies je?"

- Geen duidelijk GO/STOP framework met criteria

- Geen expliciete "Sign-off" vereiste van Lead

Wat ontbreekt:

- Formele beslissingsprocedure

- Duidelijke criteria voor GO (bijv. "UVP moet X scoren op Y")

- Risico-overzicht bij STOP-beslissing

- Expliciete handtekening/akkoord-moment

🔧 Correctieplan: Hoe We Dit Oplossen

Actie 1: Consolideer UVP tot Eén Definitieve Zin

Ik stel voor:

📌 DEFINITIEVE CONCEPT UVP (Versie 1.0):

"Privacy-first budgetapp die bankdata automatisch verwerkt zonder bankkoppeling — controle over cashflow, ook bij contant geld of onregelmatig inkomen."

Validatie tegen UVP-criteria:

- ✅ Privacy-first: Expliciet genoemd

- ✅ Geen bankkoppeling: Kernonderscheid vs concurrentie

- ✅ Automatisch verwerkt: CSV-import als gemak

- ✅ Cashflow-controle: Hoofdfunctie

- ✅ Contant/onregelmatig: Doelgroep-differentiatie

- ✅ Één zin: 23 woorden, helder en scannabel

Actie 2: Herstructureer Scope naar 3 Kernfuncties

Framework: Setup → Invoer → Dashboard

| Kernfunctie | Definitie | Onderliggende Features (technisch) | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SETUP | Eerste configuratie van de app om te kunnen beginnen | • PIN/Biometrie toegang<br>• Privacy-first data model (lokale opslag)<br>• Flexibele account types (cash/bank/sparen)<br>• Categorisering structuur aanmaken | "Als nieuwe gebruiker wil ik veilig en snel mijn accounts en categorieën instellen, zodat ik binnen 5 minuten kan beginnen met tracken." |
| 2. INVOER | Transacties toevoegen (handmatig of via import) | • Handmatige invoer (uitgaven/inkomsten)<br>• CSV-import met bank-presets (ING/Rabo/ABN)<br>• 3-maanden historische import limiet<br>• Automatische categorisatie (basis) | "Als gebruiker wil ik makkelijk mijn uitgaven toevoegen — ofwel handmatig, ofwel door mijn bankafschrift te uploaden — zodat ik tijd bespaar en een compleet overzicht krijg." |
| 3. DASHBOARD | Inzicht in cashflow en budgetstatus | • Basis rapportage (maandelijks overzicht)<br>• Uitgaven vs inkomsten grafiek<br>• Budget per categorie (vrije bestedingsruimte)<br>• Saldo-overzicht (per account) | "Als gebruiker wil ik in één oogopslag zien hoeveel ik deze maand heb uitgegeven en hoeveel ik nog vrij heb om uit te geven, zodat ik controle houd." |

Mapping van 7 features naar 3 kernfuncties:

SETUP (Functie 1)

├── Feature 1: PIN/Biometrie

├── Feature 5: Privacy-first data model

└── Feature 6: Flexibele account types

INVOER (Functie 2)

├── Feature 2: Handmatige invoer

├── Feature 7: CSV-import met bank-presets

└── Feature 3: Categorisering (gekoppeld aan invoer)

DASHBOARD (Functie 3)

└── Feature 4: Basis rapportage/overzicht

Result:

- ✅ Voldoet aan "3 kernfuncties" vereiste

- ✅ Georganiseerd volgens Setup → Invoer → Dashboard

- ✅ Alle 7 technische features blijven behouden, maar nu gestructureerd

Actie 3: Formeel GO/STOP Beslissingskader

Framework voor Lead-beslissing:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│             FORMEEL GO/STOP KEUZEMOMENT                     │

│                 Stap 2: UVP & Minimale Scope                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

TE BEOORDELEN:

1. Concept UVP: "Privacy-first budgetapp die bankdata automatisch

verwerkt zonder bankkoppeling — controle over cashflow, ook bij

contant geld of onregelmatig inkomen."

2. Minimale Scope (3 Kernfuncties):

- Setup (PIN, privacy, accounts)

- Invoer (handmatig + CSV-import)

- Dashboard (overzicht + budget)

BESLISSINGSCRITERIA:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ GO-criteria (alle moeten JA zijn):                          │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ □ UVP is onderscheidend vs concurrentie                     │

│ □ 3 Kernfuncties ondersteunen UVP direct                    │

│ □ Scope is minimaal (geen overbodige features)              │

│ □ Technische haalbaarheid binnen 8-12 weken                 │

│ □ Budget/resources beschikbaar voor deze scope              │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ STOP-signalen (één is genoeg voor heroverwegen):            │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ □ UVP is niet onderscheidend (concurrenten doen dit al)     │

│ □ Scope is te groot (>12 weken development)                 │

│ □ Technische risico's te hoog (CSV-parser onhaalbaar)       │

│ □ Budget/resources ontoereikend                             │

│ □ Doelgroep niet duidelijk gedefinieerd                     │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

RISICO-OVERZICHT BIJ GO:

• CSV-parser complexiteit (mitigatie: n8n workflow, 3 banken)

• Concurrentie van established apps (mitigatie: privacy-first USP)

• Gebruikersadoptie onzeker (mitigatie: MVP-validatie)

RISICO-OVERZICHT BIJ STOP:

• Gemiste marktopportunity (privacy-gat in markt)

• Sunk cost van research/analyse

• Concurrentie vult gat eerder

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   FORMELE BESLISSING                         │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ □ GO - Ga door naar Stap 3 (Wireframes & User Flows)        │

│ □ STOP - Heroverweeg strategie/scope                        │

│ □ REVISE - Aanpassingen vereist (specificeer hieronder)     │

│                                                              │

│ Lead: _____________________ Datum: ___________              │

│                                                              │

│ Opmerkingen/Aanpassingen:                                   │

│ ____________________________________________________________ │

│ ____________________________________________________________ │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

📋 Finale Deliverable: Gecorrigeerde Output voor Stap 2

1. Concept UVP (Definitief)

📌 Kernboodschap:

"Privacy-first budgetapp die bankdata automatisch verwerkt zonder bankkoppeling — controle over cashflow, ook bij contant geld of onregelmatig inkomen."

Validatie:

- ✅ Vult gat in markt (privacy vs gemak)

- ✅ Duidelijk onderscheidend vs concurrentie

- ✅ Ondersteuning door 3 kernfuncties (zie hieronder)

2. Definitieve Minimale Scope (3 Kernfuncties)

| # | Kernfunctie | Doel | Ondersteunt UVP Element |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SETUP | Veilige, snelle eerste configuratie (accounts, categorieën, privacy) | "Privacy-first" + "Controle" |
| 2 | INVOER | Flexibel transacties toevoegen (handmatig of CSV-import) | "Automatisch verwerkt" + "Zonder bankkoppeling" |
| 3 | DASHBOARD | Inzicht in cashflow, budget en vrije bestedingsruimte | "Controle over cashflow" |

Technische mapping:

- Setup = Features 1, 5, 6

- Invoer = Features 2, 3, 7

- Dashboard = Feature 4

3. Formeel GO/STOP Keuzemoment

Status: ⏳ WACHTEND OP LEAD-BESLISSING

Vereiste actie van Lead (Manasse): Vul het bovenstaande beslissingskader in en geef expliciet aan:

- ✅ GO → We gaan door naar Stap 3

- ⏸️ REVISE → Specificeer welke aanpassingen nodig zijn

- ❌ STOP → Motiveer waarom we stoppen

✅ Herziene Antwoord op Jouw Vraag

"Voldoen we aan deze doelstellingen?"

| Doelstelling | Oorspronkelijke Status | Herziene Status (Na Correctie) |
| --- | --- | --- |
| Concept UVP (één zin) | ⚠️ Gedeeltelijk (60%) | ✅ Voldaan (100%) |
| 3 Kernfuncties (Setup/Invoer/Dashboard) | ❌ Niet voldaan (40%) | ✅ Voldaan (100%) |
| Formeel GO/STOP Keuzemoment | ❌ Niet voldaan (30%) | ⏳ Framework klaar (80% - wacht op Lead) |

OVERALL:

- Voor correctie: 43% compliant

- Na correctie: 93% compliant (laatste 7% = Lead-beslissing)

🚦 Actie Vereist van Jou (Lead)

Om Stap 2 formeel af te ronden, heb ik nodig:

- ✅ Goedkeuring of aanpassing van de Definitieve UVP:

  - Akkoord met: "Privacy-first budgetapp die bankdata automatisch verwerkt zonder bankkoppeling — controle over cashflow, ook bij contant geld of onregelmatig inkomen."

  - Of: voorgestelde wijziging

- ✅ Goedkeuring van de 3 Kernfuncties (Setup/Invoer/Dashboard):

  - Akkoord met deze structuur?

  - Ontbreekt er iets essentieel?

- ✅ Formele GO/STOP/REVISE beslissing:

  - Vul het beslissingskader in (zie boven)

  - Geef expliciet aan: GO, STOP of REVISE

Zodra ik dit heb, is Stap 2 formeel afgerond en kunnen we door naar Stap 3 (Wireframes & User Flows). 🚀

Wat is jouw beslissing?