Als Strategische Analist zal ik de technische uitdaging van de CSV-parser vertalen naar een projectrisico, de impact op de MVP-scope bepalen en mitigerende acties adviseren.

## 🧠 Chain-of-Thought Analyse: CSV-Parser Risico

- Technische Uitdaging: Het rapport bevestigt dat de meeste banken CSV-export ondersteunen 1, maar waarschuwt dat CSV-headers/formaten per bank verschillen2222. Dit vereist parsen, opschonen en mappen van de data per bank33. De MVP-scope moet een robuuste parser, voorinstellingen per bank, en duplicaatherkenning omvatten4444444.

- Translatie naar Risico: De variërende formaten leiden tot het risico van onbetrouwbare data-import. Dit is een kritieke UX-fout, aangezien de CSV-import de belangrijkste alternatieve "gemak"-feature is (naast handmatige invoer)5.

- Strategische Impact: Als de import faalt (bijv. verkeerde categorisatie, missende transacties, of crashende import), ondermijnt dit direct onze Unique Value Proposition (UVP) van "Privacy-first & Controle"6666. Het faalt in het leveren van het beloofde gemak van automatisch inlezen 7én veroorzaakt frustratie, wat leidt tot afhaken van gebruikers bij de eerste essentiële actie8. Dit is een Hoog risico voor de MVP.

- Inspanning (T-Shirt Size): De basis CSV-import functionaliteit is essentieel voor de MVP9999. Het bouwen van een generieke parser is S/M. Het toevoegen van robuuste, geteste voorinstellingen voor de top 3 Nederlandse banken (ING, Rabobank, ABN AMRO 10), inclusief foutafhandeling en duplicaatdetectie11111111, verhoogt de inspanning naar minimaal L. Dit is nodig om het gebruikersvertrouwen te garanderen.

## 📊 Projectrisico Analyse: CSV-Parser Variatie

| Technisch Risico | Impact op MVP | T-Shirt Size (Inspanning) | Aanbevolen Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Parservariatie & Duplicaten (Gebrek aan robuustheid door verschillende bank-CSV-formaten) 12121212 | Hoog | L | 1. Benchmark: Direct starten met onderzoek hoe andere apps CSV-imports aanbieden (benchmark) 13 en welke specifieke bankformaten de meeste problemen opleveren. |
|  |  |  | 2. Feature-schets/Test Data: Prioriteren van de feature-schets voor de CSV-import (MVP-niveau) en verzamelen/creëren van representatieve, geanonimiseerde testdata van de top 3 banken, om de parser te valideren vóór de bouw. 14141414 |