Projectnaam: Project Minimal Cashflow (Mobiele Financiële App) <- naam nog niet definitief

Fase: 1 – Ideegeneratie en Marktonderzoek

Lead / Goedkeurder: Manasse Visser (De Lead)

Status: ACTIEF (Klaar voor uitvoering)

🎯 Het Hoofddoel van Fase 1

Valideer de marktbehoefte voor een minimalistische, niet-bankgekoppelde uitgaven- en inkomstentracker en definieer een gevalideerde Unieke Waardepropositie (UVP) en de Minimale Viable Product (MVP) Scope voor Fase 2.

👥 Het Projectteam en Hun Rolverdeling

Het team wordt geleid door de Product Manager en rapporteert continu aan de Lead.

| Naam | Rol | Primaire Focus in Fase 1 |

|---|---|---|

| [Manasse] | Lead (Project Eigenaar) | Definitieve GO/STOP-beslissingen na elke stap; Visie en budgetbewaking. |

| Elias | Product Manager (PM) | Verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan; stelt de UVP op; bewaakt de scope. |

| Samira | Project Assistent (PA) | Coördineert de planning; beheert alle deliverables en documentatie; regelt interviews. |

| Karin | Marktonderzoeker (Specialist) | Voert concurrentie- en data-analyse uit; ontwerpt en analyseert de enquête/interviews (Stap 1 & 3). |

| David | UX/UI Designer (Consult) | Levert ruwe schetsen/wireframes van de 2 kernschermen voor kwalitatieve validatie (Stap 3.2). |

📝 Stappenplan, Inputs en Verplichte Outputs

Alle stappen moeten sequentieel worden uitgevoerd. Elke stap eindigt met een verplicht Definitief Keuzemoment voor de Lead.

Stap 1: Marktlandschap & Concurrentieanalyse (Onder leiding van Elias en Karin)

* Input: Ruwe App Context (Minimalistische Financiële Tracker).

* Activiteit: Analyse van de Top 10 concurrenten, prijsmodellen en klantklachten/wensen. Hypothese van de primaire doelgroep.

* Output Vereisten:

* Een complete Concurrentie-matrix die de gaten in de markt benoemt.

* De Eerste Doelgroep Hypothese.

* Definitief Keuzemoment voor de Lead: Formele GO/STOP op de Concurrentie-matrix en de Doelgroep Hypothese.