🔄 Heroverweging: MVP-Scope Prioritering met CSV-Onderzoek

Als Lyra, Beslissingsmatrix Generator - geüpdatet met CSV-structuurinzichten

📊 Beslissingsmatrix: MVP Feature Prioritering (Versie 2.0)

| Feature | Score UVP-Fit (1-5) | Score Vertrouwen (1-5) | Complexity/Effort | Totaalscore (Max 10) | Aanbeveling | Korte Motivering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feature A: PIN/Biometrie voor App-toegang | 5 | 5 | S | 10 | ✅ GO (MVP 1.0) | Privacy-first is kernpijler van UVP. Zonder toegangsbeveiliging is privacy-belofte niet geloofwaardig bij financiële data. Lage complexiteit (standaard OS-API's), hoge impact. Onveranderd t.o.v. eerdere analyse. |
| Feature B: Historische CSV-import met 3-maanden limiet | 4 | 4 | M → L | 8 | ✅ GO (MVP 1.0) ⚠️ GEWIJZIGD | Substantiële heroverweeging: CSV-onderzoek toont dat bank-presets (ING/Rabobank/ABN) technisch haalbaar zijn en kritiek voor UVP-differentiatie. 3-maanden limiet maakt complexiteit beheersbaar. Zonder goede CSV-import mist de kern-USP: "geen bankkoppeling, maar wél gemak". Effort verhoogd naar M-L vanwege bank-specifieke parsers, maar strategische waarde rechtvaardigt investering. |

🔍 Gedetailleerde Heroverweging Feature B

❌ Oorspronkelijke Analyse (Versie 1.0)

Conclusie: MVP+ (uitstellen)
Rationale:

- "Nice-to-have voor migratie, niet essentieel"

- "Gebruikers kunnen vanaf nu beginnen tracken"

- "Valideer eerst basis-import"

✅ Nieuwe Analyse (Versie 2.0 - Na CSV-Onderzoek)

Conclusie: GO voor MVP 1.0
Rationale:

1️⃣ UVP-Fit Score: 3 → 4 (+1 punt)

Waarom deze stijging?

Het CSV-onderzoek onthult dat bankvariatie substantieel maar beheersbaar is:

| Bank | CSV-Rijkheid | Import Limiet | Parsing Complexity |
| --- | --- | --- | --- |
| ING | Middel (11 kolommen) | 2000 tx, 18 maanden | Medium - puntkomma-delimiter, aanhalingstekens |
| Rabobank | Zeer hoog (18 kolommen) | 8 jaar | Medium - komma-delimiter, rijke metadata |
| ABN AMRO | Zeer laag (5 kolommen) | 18 maanden | Laag - tab-delimited, minimaal |
| Bunq | Hoog (modern) | Onbeperkt | Laag - gestandaardiseerd |
| Knab | Middel | 2000 tx, 24 maanden | Medium |
| SNS | Middel | 5 jaar | Medium |

Cruciale inzichten:

- Top 3 banken (ING, Rabobank, ABN) dekken ~70%+ van Nederlandse markt

  - Focus op deze 3 = maximale ROI met beperkte scope

- Rabobank's rijke metadata (mutatiesoort, meerdere omschrijvingsvelden) maakt automatische categorisatie mogelijk

  - Dit is een killer feature die handmatige apps niet hebben

  - Verhoogt UVP substantieel: "Eenvoud door slimme import"

- ABN AMRO's minimalisme toont aan dat zelfs beperkte CSV-import beter is dan geen import

  - Gebruikers verwachten dit als baseline-feature

- 3-maanden limiet lost technische barrières op:

  - Past binnen ING's 2000-transactie limiet (10-30 tx/dag × 90 dagen = 900-2700 tx)

  - Voorkomt performance-problemen

  - UX: genoeg voor "snel aan de slag" zonder overweldiging

Conclusie: CSV-import is niet "nice-to-have" maar essentieel voor differentiatie. Zonder goede import-ervaring valt de kern-USP weg: "Privacy zonder bankkoppeling, maar toch gemak".

2️⃣ Vertrouwen Score: 2 → 4 (+2 punten)

Waarom deze stijging?

Het rapport waarschuwt expliciet voor "onbetrouwbare data-import" als kritiek risico:

"Als de import faalt (bijv. verkeerde categorisatie, missende transacties, of crashende import), ondermijnt dit direct onze Unique Value Proposition (UVP) van 'Privacy-first & Controle'. Het faalt in het leveren van het beloofde gemak van automatisch inlezen én veroorzaakt frustratie, wat leidt tot afhaken van gebruikers bij de eerste essentiële actie."

Risico-analyse:

| Scenario | Impact op Vertrouwen | Waarschijnlijkheid zonder Bank-Presets | Mitigatie met Bank-Presets |
| --- | --- | --- | --- |
| Import faalt volledig | ⛔ Kritisch - gebruiker haakt af | Hoog (generieke parser = trial & error) | Laag (geteste presets) |
| Verkeerde categorisatie | ⚠️ Middel - frustratie, handmatig fixen | Hoog (geen contextbegrip) | Middel (Rabobank metadata helpt) |
| Missende transacties | ⛔ Kritisch - wantrouwen in app | Middel (parsing errors) | Laag (robuuste validatie) |
| Dubbele transacties | ⚠️ Middel - verwarring | Hoog (zonder fingerprinting) | Laag (duplicaatdetectie in n8n) |

Conclusie: Een half-werkende CSV-import is slechter dan geen import. Gebruikers die hun eerste import proberen en falen, verliezen direct vertrouwen. Bank-presets (ING/Rabobank/ABN) met robuuste validatie zijn vertrouwen-kritiek.

3️⃣ Complexity/Effort: S → M-L (Verhoogd, maar acceptabel)

Effort Breakdown:

| Component | Complexity | Rationale |
| --- | --- | --- |
| Generieke CSV-parser (basis) | S | PapaParse library, simpele kolom-mapping |
| Bank-detectie logic | S | Header-matching met 70% threshold |
| ING-specifieke parser | M | Puntkomma-delimiter, aanhalingstekens-handling, 11 kolommen |
| Rabobank-specifieke parser | M | Komma-delimiter, 18 kolommen, rijke metadata-extractie |
| ABN AMRO-specifieke parser | S | Tab-delimited, 5 kolommen, minimaal |
| Unified schema mapping | S | Datum-normalisatie, bedrag-parsing |
| Duplicaatdetectie | M | Fingerprinting (datum + bedrag + tegenrekening) |
| 3-maanden date-range filter | S | Simpele datum-vergelijking |
| n8n workflow orchestration | M | 6 nodes, error handling |
| Testing met real bank data | M | Verzamelen testdata, edge cases |
| TOTAAL (Top 3 banken) | L | Geschat: 2-3 weken development |

Vergelijking met oorspronkelijke schatting:

- Versie 1.0: Generieke CSV (M) + uitstellen bank-presets

- Versie 2.0: Generieke CSV + Top 3 bank-presets (L)

- Delta: +1-2 weken effort

Is deze effort-investering gerechtvaardigd?

✅ JA, om volgende redenen:

- Strategische waarde >> Effort-kosten

  - CSV-import is primaire differentiator vs handmatige apps

  - Zonder dit faalt de kern-USP

- n8n workflow = toekomstige schaalbaarheid

  - Bunq/Knab/SNS toevoegen = +1 dag per bank (niet +1 week)

  - Visual workflow = makkelijk onderhoudbaar

- 3-maanden limiet = effort-begrenzer

  - Geen performance-optimalisatie voor grote datasets nodig

  - Geen complexe historische data-migratie logic

- Bank-presets = vertrouwen-multiplier

  - "Het werkt gewoon" = kritiek voor early adopters

  - Goede eerste indruk = retention

🎯 Strategische Implicaties

Wat verandert er in MVP 1.0 Scope?

| Aspect | Versie 1.0 (Oorspronkelijk) | Versie 2.0 (Na CSV-Onderzoek) |
| --- | --- | --- |
| CSV-Import | Generieke parser (handmatige mapping) | Bank-presets voor ING + Rabobank + ABN AMRO |
| Historische Import | Uitgesteld naar MVP+ | ✅ Opgenomen met 3-maanden limiet |
| Effort Estimate | M (1 week) | L (2-3 weken) |
| UVP-Differentiatie | Basis import-mogelijkheid | Sterke differentiatie: "Werkt out-of-the-box" |
| Gebruikersvertrouwen | Onzeker (trial & error) | Hoog (geteste presets) |

Waarom deze heroverweeging strategisch cruciaal is:

- Concurrentievoordeel:

  - Apps mét bankkoppeling: privacy-risico's

  - Apps zonder bankkoppeling: vaak geen goede import

  - Wij: Privacy + goede import = sweet spot

- Onboarding-kritiek:

  - Eerste 5 minuten bepalen of gebruiker blijft

  - "Importeer je bankdata" = eerste actie

  - Falen = churn, slagen = engagement

- Schaalbare basis:

  - n8n workflow = fundament voor toekomstige features

  - Automatische categorisatie (MVP+) bouwt hierop voort

  - Investering nu = snellere iteraties later

📋 Bijgewerkte MVP 1.0 Scope

✅ Definitieve Feature List:

| # | Feature | Prioriteit | T-Shirt Size | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIN/Biometrie toegang | P0 | S | GO |
| 2 | Handmatige invoer | P0 | M | GO |
| 3 | Categorisering & budgettering | P0 | M | GO |
| 4 | Basis rapportage/overzicht | P0 | M | GO |
| 5 | Privacy-first data model | P0 | M | GO |
| 6 | Flexibele account types | P0 | S | GO |
| 7 | CSV-import met bank-presets (ING/Rabo/ABN) + 3-maanden limiet | P1 | L | ✅ GO |

Total MVP 1.0 Effort:

- Versie 1.0: ~6-9 weken

- Versie 2.0: ~8-12 weken (+2-3 weken voor robuuste CSV-import)

🚦 Aanbeveling aan Lead

Herziene beslissing:

| Feature | Aanbeveling | Rationale |
| --- | --- | --- |
| Feature A (PIN/Biometrie) | ✅ GO | Onveranderd - essentieel voor privacy-UVP |
| Feature B (CSV-import) | ⚠️ GO → van MVP+ naar MVP 1.0 | CSV-onderzoek toont dat dit niet optioneel is voor UVP-differentiatie. 3-maanden limiet maakt het haalbaar. Zonder dit mist de kern-USP. |

Trade-off:

- ⏱️ +2-3 weken development time

- ✅ Veel sterkere product-market fit

- ✅ Lagere churn bij onboarding

- ✅ Duidelijke differentiatie vs concurrentie

Alternatief (indien tijd kritiek is):

- MVP 1.0a: Alleen ING-preset (grootste bank, ~40% markt) = M effort (1 week)

- MVP 1.0b: Rabobank + ABN toevoegen = +1 week

❓ Vraag aan Jou (Goedkeuring Vereist)

Keuze:

- ✅ Optie A (Aanbevolen): GO voor Feature B in MVP 1.0 met Top 3 bank-presets (L effort, 2-3 weken extra)

- ⚡ Optie B (Sneller): GO voor Feature B in MVP 1.0 met alleen ING-preset (M effort, 1 week extra)

- ⏸️ Optie C (Oorspronkelijk plan): Uitstellen Feature B naar MVP+ (geen extra tijd, maar zwakkere UVP)

Welke optie kies je?

Mijn strategische advies: Optie A. De extra investering (2-3 weken) levert een veel sterker product op dat de kern-UVP waarmaakt. Zonder robuuste CSV-import riskeren we dat gebruikers afhaken bij hun eerste kritieke actie.